公司软件测试规范

第一章 总则

1.1 目的

为建立标准化、规范化的软件测试流程，明确测试活动各环节的质量要求和输出标准，确保软件产品质量可控、风险可管、交付可靠，特制定本规范。

1.2 适用范围

适用于公司所有软件产品的测试活动，包括但不限于：

Web/移动端应用程序

后端服务与API

数据平台与算法模型

硬件嵌入式软件（如适用）

1.3 测试原则

质量左移：测试尽早介入需求与设计阶段

预防为主：通过评审、静态检查预防缺陷

风险驱动：测试资源优先覆盖高风险区域

客观独立：测试活动保持客观性和独立性

持续反馈：快速、准确反馈质量状态

全流程追溯：需求-用例-缺陷-代码可关联追溯

第二章 测试组织与职责

2.1 测试团队架构

测试负责人 → 测试组长 → 测试工程师

↓

质量赋能组（质量平台、工具、流程支持）

2.2 角色职责

测试负责人：

制定测试策略与质量目标

测试资源规划与团队建设

重大质量决策与风险上报

对外质量报告与承诺

测试组长：

制定测试计划，分配测试任务

评审测试用例与测试方案

跟踪测试进度与风险

组织测试评审与复盘

测试工程师：

设计、执行、维护测试用例

提交、跟踪、验证缺陷

编写测试报告与质量分析

开发/维护测试工具与脚本

质量赋能组：

搭建和维护测试平台、工具链

制定和优化质量度量体系

推广测试最佳实践与培训

支持专项测试（性能、安全等）

2.3 协作机制

参与需求评审，从可测性、用户体验角度提出建议

参与技术方案评审，关注可测性、监控、容错设计

与开发结对：复杂场景澄清、缺陷定位、验收标准对齐

每日站会同步测试进展与阻塞问题

第三章 测试流程与活动

3.1 测试全生命周期

需求分析 → 测试计划 → 测试设计 → 测试执行 → 测试报告 → 测试闭环

↓           ↓           ↓           ↓           ↓           ↓

需求评审   风险评估   用例编写   环境准备   结果分析   线上监控

测试分析   资源计划   用例评审   用例执行   报告编写   质量复盘

计划评审          缺陷管理   报告评审   知识沉淀

3.2 各阶段准入准出标准

测试设计准入：

需求文档已通过评审并基线化

技术设计方案已通过评审

测试计划已通过评审

测试执行准入：

测试用例设计完成并通过评审

测试环境准备就绪

被测版本达到提测标准（见3.3）

测试完成准出：

测试计划中所有测试项执行完成

缺陷修复率达成目标（致命/严重缺陷100%修复）

通过测试报告评审

完成上线checklist验证

3.3 开发提测标准

代码已完成代码审查

单元测试通过率≥80%

静态代码扫描无致命/严重问题

完成自测并提交自测报告

配套的接口文档、部署文档已就绪

如有数据库变更，需提供变更脚本和回滚方案

第四章 测试类型与标准

4.1 测试金字塔模型

UI测试（少量，核心流程）

↓

接口/服务测试（重点）

↓

单元测试（大量，基础质量）

4.2 单元测试规范

覆盖要求：

核心业务逻辑：覆盖率≥90%

工具类、工具函数：覆盖率≥85%

整体项目：覆盖率≥70%

编写规范：

测试用例命名：被测试方法_测试场景_预期结果

遵循AAA模式：Arrange（准备）-Act（执行）-Assert（断言）

每个测试用例保持独立，不依赖执行顺序

使用Mock/Stub解耦外部依赖

避免测试逻辑复杂，保持可读性

执行要求：

每次代码提交触发单元测试执行

单元测试失败禁止合入主干

持续监控单元测试覆盖率趋势

4.3 接口测试规范

测试范围：

功能正确性：参数验证、业务逻辑、返回结果

兼容性：版本兼容、数据格式兼容

异常场景：错误参数、超时、重试、熔断

安全性：鉴权、防重放、敏感信息脱敏

工具与框架：

统一使用Postman/Newman或自研接口测试平台

测试脚本纳入代码仓库管理

使用数据驱动提高用例复用性

自动化要求：

核心接口100%自动化覆盖

每日定时执行，结果自动通知

接口变更时测试用例同步更新

4.4 UI测试规范

测试重点：

核心业务流程端到端验证

关键用户操作路径

跨浏览器/跨设备兼容性

响应式布局适配

编写原则：

使用Page Object模式，分离页面对象和测试逻辑

合理使用等待机制，避免硬性等待

测试数据与测试脚本分离

失败时自动截图和日志记录

执行策略：

核心流程每日执行

全量用例在发版前执行

与持续集成流水线集成

4.5 性能测试规范

测试类型：

基准测试：单用户、最优响应时间

负载测试：典型压力、稳定性验证

压力测试：极限压力、瓶颈识别

稳定性测试：长时间运行、内存泄漏检查

性能标准：

指标类型

要求

备注

响应时间

P95 ≤ 2s

核心业务P95 ≤ 1s

吞吐量

满足业务峰值的1.5倍

参考历史数据

错误率

≤ 0.1%

非200响应或业务错误

资源使用率

CPU ≤ 70%，内存无持续增长

长期运行监控

测试报告：

明确测试环境配置

性能测试场景设计

监控指标与结果分析

性能瓶颈与优化建议

性能验收结论

4.6 安全测试规范

测试范围：

OWASP Top 10漏洞检测

身份认证与授权机制

数据安全与隐私保护

敏感信息传输与存储

日志与审计合规性

实施方式：

开发阶段：代码安全扫描、依赖组件漏洞检查

测试阶段：渗透测试、安全扫描工具

上线前：安全配置检查、权限复核

安全标准：

高危漏洞必须修复

中危漏洞评估修复

低危漏洞记录跟踪

4.7 兼容性测试规范

Web端兼容：

浏览器：Chrome最新2版、Firefox最新版、Safari最新版

分辨率：1920×1080、1366×768、移动端适配

操作系统：Windows 10/11、macOS最新版

移动端兼容：

iOS：支持最新2个主版本

Android：支持最新3个主版本，覆盖主流厂商

不同网络环境：Wi-Fi、4G/5G、弱网

专项兼容：

辅助功能：屏幕阅读器、键盘导航

国际化：多语言、时区、货币格式

第三方集成：浏览器插件、杀毒软件

第五章 缺陷管理规范

5.1 缺陷生命周期

新建 → 分派 → 修复 → 验证 → 关闭

↓      ↓      ↓      ↓      ↓

提交  分配  修复  验证  关闭

拒绝  推迟  重开

重复

5.2 缺陷等级定义

致命（Critical）：

系统崩溃、数据丢失、安全漏洞

核心功能完全不可用

必须立即修复，阻塞发布

严重（High）：

主要功能存在严重问题

功能实现与需求严重不符

影响用户正常使用

必须在当前版本修复

一般（Medium）：

次要功能存在问题

界面或交互问题影响体验

可在下个版本修复

轻微（Low）：

文字错误、界面轻微瑕疵

不影响功能使用的细节问题

可在后续版本酌情修复

建议（Enhancement）：

功能增强建议

用户体验优化建议

5.3 缺陷提交规范

必填信息：

标题：简明扼要描述问题

重现步骤：清晰、完整、可复现

实际结果：问题表现

期望结果：正确预期

环境信息：OS、浏览器、版本、网络等

附件：截图、日志、视频等

优先级：与产品/开发共同确认

指派人：明确负责人

优秀缺陷报告示例：

标题：【购物车】商品数量修改为0时，页面异常退出

环境：Chrome 102，Windows 10，v2.3.0

步骤：

1. 登录用户账号

2. 添加任意商品到购物车

3. 进入购物车页面

4. 将商品数量从1修改为0

5. 点击"更新数量"按钮

期望：商品从购物车移除，或提示"数量不能为0"

实际：页面白屏，控制台报错"Uncaught TypeError"

日志：[见附件error.log]

截图：[见附件screenshot.png]

5.4 缺陷管理要求

24小时内响应新提交的缺陷

致命/严重缺陷需立即通知相关负责人

缺陷状态变更时需添加注释说明

缺陷关闭前需验证关联用例

定期进行缺陷分析，识别根因

第六章 测试自动化

6.1 自动化策略

自动化金字塔：

底层：单元测试（开发负责）

中层：接口测试、集成测试（测试为主）

顶层：UI测试、端到端测试（精选场景）

自动化覆盖目标：

接口自动化：核心业务100%覆盖

UI自动化：主流程60%覆盖

整体回归：自动化占比≥70%

不适用自动化场景：

一次性测试需求

界面频繁变更的功能

探索性测试场景

需要人工判断的体验测试

6.2 自动化框架选型

测试类型

推荐框架

适用场景

单元测试

Jest（JS）、Pytest（Python）、JUnit（Java）

代码级别测试

接口测试

Postman+Newman、RestAssured、Requests

API功能验证

UI测试

Playwright、Cypress、Selenium

Web界面测试

移动端

Appium、Detox、Espresso

移动应用测试

性能测试

JMeter、k6、Locust

压力、负载测试

6.3 自动化工程规范

代码管理：

测试代码与产品代码同仓库或分离仓库统一管理

遵循代码规范，有清晰的目录结构

关键代码需有注释，复杂逻辑需有说明

数据管理：

测试数据与测试脚本分离

准备测试数据构造和清理机制

敏感数据脱敏处理

执行管理：

集成到CI/CD流水线

失败用例自动重试机制（最多2次）

测试结果自动分析和通知

历史结果追踪和趋势分析

第七章 测试环境与数据

7.1 环境管理

环境分类：

环境

用途

数据

稳定性要求

开发环境

开发自测、调试

模拟数据

较低

测试环境

功能测试、集成测试

模拟/脱敏数据

高

预发布环境

上线前验收

脱敏生产数据

极高

生产环境

线上服务

真实数据

最高

环境权限：

测试人员：测试环境、预发布环境

开发人员：开发环境、测试环境

运维人员：全环境

权限申请需审批

7.2 测试数据管理

数据要求：

覆盖正常场景、边界场景、异常场景

数据之间有关联性和业务意义

数据易于构造和维护

数据来源：

手工构造：简单场景

脚本生成：大批量数据

生产脱敏：复杂业务数据

需遵守数据安全规范，禁止真实数据泄露

数据维护：

测试前自动准备数据

测试后自动清理或恢复

定期检查数据有效性

第八章 测试文档与报告

8.1 测试文档清单

阶段

文档

负责人

输出时间

测试计划

测试计划书

测试组长

迭代开始前

测试设计

测试方案

测试工程师

测试用例设计前

测试用例

测试工程师

测试执行前

测试执行

测试报告（日报）

测试工程师

每日下班前

缺陷报告

测试工程师

发现缺陷时

测试完成

测试总结报告

测试组长

测试结束后

8.2 测试报告规范

日报内容：

今日测试进度

发现缺陷统计

风险与问题

明日计划

总结报告内容：

测试概述：范围、目标、环境

测试执行情况：用例统计、通过率

缺陷分析：数量、等级、趋势、分布

质量评估：质量等级、风险分析

测试结论：是否通过、发布建议

改进建议：过程改进、技术改进

8.3 测试报告模板

# 【项目名称】测试报告 v1.0

## 一、测试概况

- 项目名称：

- 测试版本：

- 测试时间：

- 测试人员：

- 测试环境：

## 二、测试范围

- 包含功能：

- 排除功能：

- 测试重点：

## 三、测试进度

| 测试阶段 | 计划时间 | 实际时间 | 完成度 |

|---------|---------|---------|--------|

## 四、测试用例执行情况

- 用例总数：

- 执行数：

- 通过数：

- 失败数：

- 通过率：

## 五、缺陷统计与分析

- 缺陷总数：

- 缺陷分布（按模块、等级、状态）

- 缺陷趋势图

- 未修复缺陷列表及风险评估

## 六、测试结论

- 质量评估：

- 发布建议：

- 遗留风险：

## 七、附录

- 测试用例清单

- 缺陷列表

- 环境配置

第九章 测试工具与平台

9.1 工具选型原则

团队熟悉度与学习成本

社区活跃度与技术支持

扩展性与集成能力

成本与License

9.2 推荐工具链

用途

推荐工具

备注

测试管理

TestRail、Xray

用例、计划、执行

缺陷管理

Jira、禅道

缺陷跟踪、工作流

接口测试

Postman、Swagger

接口调试、自动化

性能测试

JMeter、k6

压测、负载测试

安全测试

OWASP ZAP、Nessus

漏洞扫描

自动化框架

Playwright、Cypress

Web自动化

移动测试

Appium、Airtest

移动端自动化

测试平台

自研测试平台

集成工具链

9.3 平台建设目标

统一入口：一站式测试工作台

数据打通：需求-用例-缺陷-代码关联

自动化：测试环境、数据、执行自动化

智能化：智能用例生成、缺陷预测

可视化：质量数据、趋势可视化

第十章 质量度量与改进

10.1 质量度量指标

过程指标：

需求评审覆盖率

测试用例设计效率

测试用例评审通过率

缺陷发现阶段分布

结果指标：

缺陷密度（每千行代码缺陷数）

线上缺陷密度（每千行代码线上缺陷数）

缺陷逃逸率（线上缺陷/总缺陷）

测试用例通过率

测试覆盖率（代码、需求）

效率指标：

缺陷平均修复时间

缺陷平均重开次数

自动化测试执行时间

测试环境准备时间

10.2 质量门禁

质量门禁

检查点

通过标准

负责人

需求评审

需求可测性

需求清晰、可验证

测试、产品

设计评审

技术方案评审

可测性、监控完善

测试、开发

代码提交

代码质量检查

扫描无高危问题

开发

提测准入

提测标准检查

符合提测标准

测试

上线准入

测试报告评审

通过测试准出标准

测试负责人

10.3 持续改进

迭代回顾会：分析测试过程问题

缺陷根因分析：定期进行缺陷复盘

质量分享会：分享测试技术、工具

改进跟踪：改进措施落实到人并跟踪

知识沉淀：优秀实践、常见问题文档化

第十一章 附则

11.1 术语定义

SIT：系统集成测试

UAT：用户验收测试

回归测试：验证修改不影响原有功能

冒烟测试：验证基本功能可用

探索性测试：无脚本的探索性测试

11.2 模板附件

测试计划模板

测试用例模板

测试报告模板

缺陷报告模板

测试准出checklist

上线checklist

11.3 修订记录

版本

修订日期

修订内容

修订人

1.0

2026-04-14

初始版本

质量部

发布单位：质量与效率部

批准人：技术总监

发布日期：2026年4月14日

实施日期：2026年4月14日